

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 декабря 2018 года № 84 c. Литвиновка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Благоустройство территории Литвиновского

сельского поселения» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Благоустройство территории Литвиновского

сельского поселения» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения Чугуновой К.а. обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения И.Н. Герасименко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Литвиновского сельского поселения

от 06 декабря 2018 г. №84

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Литвиновского сельского поселения» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C:\Users\user\Desktop\Синегубова\БЮДЖЕТ%202018\ПРОГРАММЫ%202018\Методика%20по%20программам\таблицы%20к%20методике.doc#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории поселения» | Чугунова Ксения Александровна |  | X | 1063,8 | 0,0 | 0,0 | 1063,8 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие | Чугунова Ксения Александровна |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата коммунальных услуг уличного освещения | Чугунова Ксения Александровна |  | 31.12.2019 г. | 923,0 | 0,0 | 0,0 | 923,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Озеленение территории | Чугунова Ксения Александровна |  | 31.12.2019 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Содержание мест захоронения | Чугунова Ксения Александровна |  | 31.12.2019 г. | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |
| 1.1.4 | Прочее благоустройство:  Отлов бродячих животных; | Чугунова Ксения Александровна |  | 31.12.2019 г. | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 77,3 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | 1063,8 | 0,0 | 0,0 | 1063,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.