АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2016 года                     №  12                             с. Литвиновка

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы »

за 2015 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 03.09.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы » за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.  Главы Литвиновского

сельского поселения                                                           Е.С. Захарова

Приложение

к постановлению

Администрации

Литвиновского сельского поселения

от__26.02.2016 № 12____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2015 год (за весь период реализации программы)

«Развитие транспортной системы »

(наименование муниципальной  программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | 56,5 | 0 |  |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | - | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
| 1 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 |  |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | - | 0 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы » |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Герасименко И.Н | 01.01. 2015 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 608,3 | 608,2 |  |
| 1.2 | текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Герасименко И.Н | 01.01. 2015 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Герасименко И.Н | 01.01. 2015 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Герасименко И.Н | 01.01. 2015 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Герасименко И.Н | 01.01. 2015 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения |
| 2.1. | Дислокация дорожных знаков | . Герасименко И.Н | 01.01. 2015 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.2. | Установка остановочного павильона | Герасименко И.Н. | 01.01. 2015 | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 53,8 | 53,8 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 712,1 | 711,9 |
|  |  | областной бюджет | 265,7 | 265,7 |
|  |  | бюджет района | 222,2 | 222,1 |
|  |  | местный бюджет | 224,2 | 224,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 608,3 | 608,2 |
|  |  | областной бюджет | 265,7 | 265,7 |
|  |  | бюджет района | 168,4 | 168,4 |
|  |  | местный бюджет | 174,2 | 174,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 608,3 | 608,2 |
|  |  | областной бюджет | 265,7 | 265,7 |
|  |  | бюджет района | 168,4 | 168,4 |
|  |  | местный бюджет | 174,2 | 174,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения | всего | 103,8 | 103,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 53,8 | 53,7 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.Основное мероприятие | Дислокация дорожных знаков | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Основное мероприятие | Установка остановочного павильона | всего | 53,8 | 53,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 53,8 | 53,7 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы

В 2015 году муниципальной  программой Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» предусмотрена реализация 3 мероприятий на сумму  712,1 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 711,9 тыс. рублей ли 99,9%.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного бюджета в сумме- 265,7 тыс. рублей, при плановых назначениях 265,7 тыс. рублей., за счет средств поселения в сумме- 224,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 224,1 тыс.руб.;

- установлена 1 автобусная остановка на сумму 53,7 тыс. рублей;

- работы по дислокации дорожных знаков выполнены на сумму 50,0 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Литвиновского сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена  за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

1) сохранена протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

2) улучшены условий движения автотранспорта при сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет применения коммунальной техники.

В ходе реализации программных мероприятий в 2015 году уменьшилось количество ДТП на территории Литвиновского сельского поселения, в том числе с участием пешеходов, улучшено транспортное обслуживание населения на межпоселенческом направлении; произошло уменьшение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного ( в том числе с участием детей), снижено число пострадавших в результате ДТП ( на территории Литвиновского сельского поселения отсутствуют пострадавшие в ДТП).

В течение 2015 года в муниципальную программу были внесены 2 изменения,  направленных на  повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование программных мероприятий.

Таким образом, социально- экономическая эффективность программы за 2015 год оценивается положительно.

Ведущий специалист:                                           О.И. Романенко