

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_.\_\_\_.2024 № с. Литвиновка

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 121**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы», Администрация Литвиновского сельского поселения **постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 121 «Об утверждении муниципальной Программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Литвиновского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Литвиновского сельского поселения И.Н. Герасименко

Проект подготовил:

Ведущий специалист по мун. хозяйству И.А. Аксенова

Приложение

к постановлению

Администрации

Литвиновского сельского поселения

от \_\_.\_\_.2024 № \_\_\_\_\_

Изменения, вносимые в постановление

Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 121

«Об утверждении муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. В преамбуле слова «28.02.2018 № 81» заменить словами «10.07.2024 № 91»
2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации

Литвиновского сельского поселения

от №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Литвиновского сельского поселения.

Транспорт - одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Литвиновского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы Литвиновского сельского поселения;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Литвиновского сельского поселения;

обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Стратегия муниципальной программы:

обеспечение потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения;

повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов.

Цель муниципальной программы:

количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

количество километров, отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Литвиновского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459764&date=11.06.2024&dst=100016&field=134) Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [№ 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026&date=11.06.2024) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 [№ 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=11.06.2024) «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Литвиновского сельского поселения;

снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году до 9 человек на 100 тыс. населения, к 2030 году до 0 человек на 100 тыс. населения;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2024 году до 47%, к 2030 до 42%.

II. Паспорт

муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Герасименко Ирина Николаевна,  глава Администрации Литвиновского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству (Аксенова Ирина Александровна) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Литвиновского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 7643,1 тыс. рублей:  этап I: 7 643,1 тыс. рублей;  этап II: тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: "комфортная и безопасная среда для жизни"; государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473933&date=24.07.2024&dst=134203&field=134) Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596,  сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 человек на 100 тыс. населения к 2030 году |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Литвиновского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОМСУ | убывание | процентов | статистический | 48,9 | 2023 год | 46,5 | 46 | 45 | 42 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | Уменьшение доли дорожной сети в Литвиновском сельском поселении не соответствующей нормативным требованиям, на уровне менее 42 процентов |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП - национальный проект;

МП - муниципальная программа Ростовской области;

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения

\* - Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Литвиновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Задача структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»  Ответственный за реализацию: ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.1.1. | Повышена безопасность дорожного движения | | снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения | |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  Ответственный за реализацию: ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  Ответственный за реализацию: ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.3.1. | Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |
| 1.3.2. | Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |

2. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  (всего), в том числе: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе: |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет поселений |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Безопасность дорожного движения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Литвиновского сельского поселения | - | муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | ведомственный | МП | Погибших на 1 тыс. населения | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Повышен уровень безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечено выполнение работ, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | 951 040907 40 28 6180 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0409 07 40 18 6110 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Литвиновского сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по повышению уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения о выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна), транспорта, связи) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Литвиновского сельского поселения | - | муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | возрастание | МП | километров | 0 | 2023 | 10,46 | \* | \* | \* | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | - |
| 1.2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Литвиновского сельского поселения | возрастание | МП | километров | 31,7 | 2023 | 31,7 | \* | \* | \* | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения |  |
| 1.3 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастание | МП | километров | 10,1 | 2023 | 10,1 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения |  |

<\*> Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Литвиновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |
| областной бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |
| местный бюджет поселений (всего), из них: |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1  Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| Х | 951 0409 07 4 0186200 244 |  |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Литвиновского сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информационная система отсутствует |

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них**»**

Ответственный за реализацию: ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  Ответственный за реализацию: ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | - | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Литвиновского сельского поселения | - | муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | возрастание | МП | штук | 0 | 2023 | - | \* | \* | \* | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | возрастание | МП | штук | - | 2023 | 0 | \* | \* | \* | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |

<\*> Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Литвиновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение проектных работ, направленных на обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | условных единиц (штук) | - | 2023 | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат)  «Обеспечены проектной документацией работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение проектных работ, направленных на обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | условных единиц (штук) | - | 2023 | - | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | 951 0409 0740186180 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены проектной документацией работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет поселений (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Литвиновского сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения о выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1.  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения о выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2025 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка 2.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.8. | Контрольная точка 2.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.9. | Контрольная точка 2.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2026 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.10. | Контрольная точка 2.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 11 января 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.11. | Контрольная точка 2.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.12. | Контрольная точка 2.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.13. | Контрольная точка 2.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | информационная система отсутствует |

Глава Администрации

Литвиновского сельского поселения И.Н. Герасименко

Проект вносит:

Ведущий специалист по мун. хозяйству И.А. Аксенова