

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛИТВИНОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2025года № 17 с. Литвиновка

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения поселения» за 2024год |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Литвиновского сельского поселения от 28.02.2018 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Литвиновского сельского поселения И.Н Герасименко

Приложение

к постановлению

Администрации Литвиновского сельского поселения

от 10.02.2025 года № 17

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения»

за 2024 год

Раздел 1. Основные результаты программы, достигнутые за 2024 год.

В целях создания условий повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Литвиновского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышение качества и комфорта проживания населения на территории Литвиновского сельского поселения.

В 2024 году осуществлялась уборка и содержание парка в с. Литвиновка .

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Благоустройство общественных территорий Литвиновского сельского поселения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий Литвиновского сельского поселения»;

- основное мероприятие 1.2. «Обустройство мест массового отдыха населения Литвиновского сельского поселения (городских парков)»;

На данные мероприятия были запланированы средства в объеме 150,0 тыс. рублей, исполнение 134,6 тыс. рублей (89,7%).

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

В 2024 году факторы, влияющие отрицательно на ход реализации муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы

на 2024 год составил – 150,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 150,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 134,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 134,5 тыс. рублей;

районный бюджет – 00,0 тыс. рублей;

областной бюджет –0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Объём неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил – 0,0 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено пять показателей, по двум из которых фактические значения не соответствуют плановым ввиду продления срока реализации проекта.

Показатель 1. «Благоустройство общественных территорий Литвиновского сельского поселения» - просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Показатель 1.1 «Благоустройство общественных территорий Литвиновского сельского поселения», плановый показатель <1>, фактический >1 =0;

Показатель 1.2 «Обустройство мест массового отдыха населения Литвиновского сельского поселения (городских парков) плановый показатель <1>, фактический >1 =0;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по Литвиновскому сельскому поселения приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы. Подпрограмм муниципальной программы:

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 100%. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Целями Программы является: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания населения в том числе обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и дворовых территорий.

Ведущий специалист: О.И. Романенко

|  |
| --- |
| Приложение 1  к отчету о реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на  территории Литвиновского сельского поселения  » за 2024 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель,  соисполнитель  (должность/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. "Благоустройство общественных территорий Литвиновского сельского поселения"  Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения | Ведущий специалист муниципального хозяйства И.А. Аксенова | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетворенности населения Литвиновского сельского о поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | повышение удовлетворенности населения Литвиновского сельского о поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Обустройство мест массового отдыха населения Литвиновского сельского поселения (городских парков) | Ведущий специалист муниципального хозяйства И.А. Аксенова | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетворенности населения Литвиновского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | повышение удовлетворенности населения Литвиновского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | - |
|  | Контрольное событие программы |  | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Х | Х |  | Х | Х |  |

Приложение 2

к отчёту о реализации муниципальной

программы «Формирование комфортной городской

среды на территории

Литвиновского сельского поселения

» за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» за 2024 год

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программ «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» | всего | 150,0,0 | 150,0 | 134,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 150,0,0 | 150,0 | 134,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  «Благоустройство общественных территорий» | всего | 150,0,0 | 150,0 | 134,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 150,0,0 | 150,0 | 134,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего, | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения

» за 2024 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. "Благоустройство общественных территорий Литвиновского сельского поселения"  Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство общественных территорий Литвиновского сельского поселения | процентов | - | 100 | 100 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Обустройство мест массового отдыха населения Литвиновского сельского поселения (городских парков) | единиц | - | 2 | 2 | - |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист О.И. Романенко