Пояснительная информация к отчету о ходе реализации Муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 121.

На реализацию муниципальной программы

в 2025 году предусмотрено 1563,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1563,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 440,0тыс. рублей или 28,2 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»

-Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

- Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

В рамках муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 1показателя муниципальной программы. По итогам 9 месяцев 2025 года достижение показателей не запланировано.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»

в 2025 году программой предусмотрено 280,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 280,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 280,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» оценивается на основании 4 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.

2 контрольные точки  уже исполнены:

Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок»

Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году  муниципальной (комплексной) программой предусмотрено 1 283,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 283,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 160,0 тыс. рублей или 12,5 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки в установленный срок.

Контрольная точка    1.1.1. «Закупки включены в план закупок»

Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки в установленный срок.

Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок»

Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.