# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06 апреля 2022 года | № 47 | с. Литвиновка |
| --- | --- | --- |

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 -2023 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 15.07.2005  № 44   «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов и районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения,  к эксплуатации в осеннее - зимний период 2022-2023 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить мероприятия по подготовке Жилищного фонда, объектов инженерной и социальной  инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов по Литвиновскому сельскому поселению согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения Чугуновой К.А обеспечить контроль за:

3.1.  проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов  инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период;

3.2.  созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива населению и на объектах инженерной и социальной инфраструктуры;

3.3. Ежедневно предоставлять в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района с момента принятия решения о начале отопительного периода на территории поселения информации о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения.

4. Рекомендовать руководителям организациям, предприятий   независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности:

4.1. Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

4.2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей,  жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности.

5. Директору МБОУ Литвиновская СОШ ( Суховеева Н.Г.), заведующему Литвиновской  амбулаторией (Громовой З.И.) заведующему детским садом №73 «Тополек» (Григорьевой Н.Н..), заведующей социально-реабилитационного отделения № 1 с. Литвиновка ( Новиковой Г.А.), директору МБУК Литвиновская КС (Мартыненко О.В.):

5.1. Обеспечить качественную подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной инфраструктуры согласно ведомственной принадлежности;

5.2. Оформить готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период свидетельствами.

6. Ведущему специалисту по  муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения Чугуновой К.А. предоставлять  отчеты по форме 1- ЖКХ (зима) в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района.

7. Специалисту первой категории Администрации Литвиновского сельского поселения, ответственной за работу по делам ГО и ЧС  Ждановой Л.В. организовать работу по проведению совместных тренировок по взаимодействию с Единой дежурной диспетчерской службой  при аварийных ситуациях в котельных, на теплотрассах, в жилых домах;

8. Создать  комиссию по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

10. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                                   И.Н.Герасименко

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Литвиновского сельского поселения  к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Литвиновская СОШ | проведение работ по демонтажу и замене систем отопления | 13 523 900,00 | 12 820 657,20 | 703 242,80 |  | 31/08/ 2022 |
|  | Обследование дымоходов | 379,00 |  | 379,00 |  | 30/04/2022 |
|  | Обучение ответственных за теплохозяйство и электричество | 6400,00 |  | 6400,00 |  | 31/08/2022 |
|  | Визуальный осмотр поверхностей нагрева котлов, водонагревателей и трубопроводов в котельной | 0 |  |  |  | 31/05/ 2022 |
|  | Ремонтные работы оборудования (ревизия запорной арматуры, обмуровка котлов, ремонт сетевых насосов) насосов | 0 |  |  |  | 31/05/2022 |
| всего |  | 13530679,0 | 12 820 657,20 | 710 021,80 |  |  |
| Д/сад №73 | Проведение электоризмерительных работ | 1,4 |  | 1,4 |  | 01/07/2022 |
|  | Газификация ( с заменой системы отопления) | 7 142 496,77 |  | 7 142 496,77 |  | 01/08/2022 |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 17/09/2022 |
| всего |  | 7 142504,57 |  |  |  |  |
| Амбулатория с. Литвиновка | Ревизия насосов | 0 |  |  |  | 25/09/2022 |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0 |  |  |  | 25/09/2022 |
|  | Утепление окон в здании амбулатории | 0 |  |  |  | 25/09/2022 |
|  | Частичная окраска труб | 0 |  |  |  | 25/09/2022 |
| всего |  | 0 |  |  |  |  |
| Администрация Литвиновского с/п | Приобретение угля | 180,0 |  | 180,0 |  | 30/09/2022 |
|  | Промывка отопительной системы | 0 |  |  |  | 25/09/2022 |
| всего |  | 180,0 |  |  |  |  |
| Котельная №18 | Текущий ремонт тепловых сетей и котельного оборудования |  |  |  |  | 25/09/2022 |
| МКД пер. Больничный 6 | Промывка опрессовка системы центрального отопления | 7,0 | Средства собственников |  |  | 25/09/2022 |
| всего |  | 7,0 |  |  |  |  |
| МБУ ЦСО Белокал.р-он | Проверка электроинструмента | 6,4 |  | 6,4 |  | 26/05/2022 |
|  | Проверка заземления | 0 |  |  |  | 26/11/2022 |
|  | Осмотр внутренней тепловой системы | 0 |  |  |  | 19/08/2022 |
|  | Плановая ревизия запорной арматуры | 0 |  |  |  | 19/08/2022 |
|  | Осмотр и прочистка вентиляции | 4,0 |  | 4,0 |  | 31/08/2022 |
|  | Дозаливка системы отопления | 0 |  |  |  | 19/08/2022 |
|  | Обучение ответственных лиц за электрооборудование и безопасность работы электроприборов | 11,0 |  | 11,0 |  | 15/08/2022 |
|  | Обучение ответственных лиц за исправное состояние тепловых энергоустановок | 10,0 |  | 10,0 |  | 15/08/2022 |
|  | Промывка отопительной системы | 8,0 |  | 8,0 |  | 19/08/2022 |
|  | Гидравлические испытания отопительной системы | 0 |  |  |  | 19/08/2022 |
|  | Контрольно-измерительные работы котлов отопления | 0 |  |  |  | 31/08/2022 |
|  | Получение паспорта готовности | 0 |  |  |  | 30/09/2022 |
| всего |  | 35,4 |  |  |  |  |
| МБУК Литвиновская КС | Текущий ремонт котла | 0 |  | 0 |  | 31/05/2022г |
|  | Текущий ремонт печи | 0 |  | 0 |  | 31/05/2022г |
|  | Замена колосников | 44,0 |  | 44,0 |  | 31/05/2022г |
|  | Обучение ответственных за теплоснабжение и электробезопасность лиц | 9,1 |  | 9,1 |  | 30/06/2022г |
|  | Поставка угля | 487,0 |  | 487,0 |  | 30/06/2022г |
|  | Гидравлическая опрессовка системы отопления | 6,0 |  | 6,0 |  | 31/07/2022г |
| всего |  | 546,1 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 20 673 952,07 |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению

Администрации Литвиновского

сельского поселения

от 06.04.2022 № 47

Состав комиссии

по координации совместных действий и контролю  за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| 1. | Герасименко И.Н. | Глава Администрации Литвиновского сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Чугунова К.А. | спелист ведущий специалист по муниципальному хозяйству Админи Литвиновского сельского поселения, заместитель председ председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| 1 | Суховеева Н.Г. | - директор МБОУ Литвиновская СОШ |
| 2 | Новикова Г.А. | - заведующий СРО № 1 с. Литвиновка |
| 3 | Мартыненко О.В. | - директор клубной системы |
| 4 | Григорьева Н.Н. | - заведующий д/с |

Ведущий специалист                                                                     О.И. Романенко