

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31 октября 2024 года № 156 с. Литвиновка

О внесении изменений в постановление

Администрации Литвиновского сельского

поселения от 28.11.2017 № 104

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения», Администрация Литвиновского сельского поселения **постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 28.11.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Литвиновского сельского поселения» изложив наименование программы и муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

## 2 .Постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 г №123 « Об утверждении муниципальной

## программы Литвиновского сельского поселение «Благоустройство территории Литвиновского сельского поселения» отменить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после официального публикования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Литвиновского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Литвиновского сельского поселения И.Н. Герасименко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению  Администрации  Литвиновского сельского поселения  от 31.10. 2024 № 156 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Изменения, вносимые в постановление

Администрации Литвиновского сельского поселения от 28.11.2017 № 104

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Литвиновского сельского поселения»

1. В преамбуле слова «28.02.2018 № 81» заменить словами «10.07.2024 № 91»

2.Приложение №1 изложить в редакции:

«Приложение к

постановлению

Администрации

Литвиновского сельского поселения

от 31.10.2024 № 156

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории

Литвиновского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения»

1.1. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Литвиновское сельское поселение, в том числе общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства в муниципальных образованиях. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории области направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах, площадях и т.д.

Благодаря благоустройству и озеленению территорий создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Содержание жилищного фонда многоквартирных домов с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

1.2. На территории Литвиновского сельского поселения общее количество объектов благоустройства – 4, из них: парков – 1. Протяженность улиц – 31,6 километров, , установлено 3 игровых и 1 спортивная площадка.

В состав Литвиновского сельского поселения входят населенные пункты (с. Литвиновка,х. Кочевань,х. Кононов,х. Титов,х. Демишев )с численностью населения 2192 человек.

Территория Литвиновского сельского поселения характеризуется низким уровнем благоустроенности, включая общественные территории и места массового отдыха населения, что ухудшает условия проживания населения Литвиновского сельского поселения и не отвечает современным требованиям жителей области.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы Литвиновского сельского поселения в сфере

реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Литвиновского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и

иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий

муниципального образования Литвиновское селькое поселение;

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение.

Цель муниципальной программы в сфере благоустройства определена в соответствии с Поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам   
от 21.11.2016 № 10.

В рамках региональной государственной политики в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков).

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории Литвиновское сельское поселение, предусмотрение в Правилах благоустройства раздела по оформлению муниципального образования и информации.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Литвиновского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования Литвиновское сельское поселение.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и

показателями государственных программ Ростовской области.

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективности решения

в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

С Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российско Федерации на период до 2024 года, от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

II Паспорт

Муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения»

I Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Куратор  муниципальной  программы | - | Герасименко Ирина Николаевна  (глава Администрации Литвиновского сельского поселения) |

1.2. Ответственный - Аксенова Ирина Александровна

исполнитель (ведущий специалист по муниципальному

муниципальной хозяйству Администрации Литвиновского

программы сельского поселения)

1.3. Срок реализации - этап I : 2019-2024 годы;

муниципальной этап II : 2025-2030 годы.

программы

1.4. Цели муниципальной - повышение качества и комфорта

программы проживания населения на

территории Литвиновского сельского поселения

1.5. Параментры финансового - 34 635,2 тыс. рублей

обпеспечения этап I: 28 938,6 тыс.рублей;

муниципальной программы этап II: 5 696,6 тыс. рублей.

1.6. Связь с - создание

национальными механизма прямого участия

целями развития граждан в формировании

Российской Федерации, комфортной городской среды;

государственными программами государственная программа

Ростовской области Ростовской области :

«Формирование современной

городской среды на территории

Ростовской области»

утвержденая Постановлением

Правительства Ростовской

области от 31.08.2017 № 597

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Литвиновского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество  благоуст-  роенных  общественных  террито  рий | ФП в НП | возрастание | единицы | ведомственный | 1 | 2023 год | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ Президента  Российской Федерации  от 04.02.2021 № 68  «Об оценке эффективности  деятельности высших  должностных лиц субъектов  Российской Федерации  и деятельности исполнительных  органов субъектов Российской  Федерации»,  распоряжение Правительства  Российской Федерации  от 01.10.2021 № 2765-р; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП - национальный проект;

ГП - государственная программа Ростовской области;

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерени

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Задача структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» | | | | | | |
| Ответственный за реализацию: ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение | | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение (дни месячники чистоты) просвещения муниципальных образований в сфере благоустройства | | прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.» | | | | | | |
| Ответственный за реализацию: ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.2.1. | Проведены мероприятия, направленные на поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения. | | обеспечена реализация мероприятий для поддержания на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения. | | прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» всего, в том числе: | 2386,2 | 1624,8 | 1685,8 | 5696,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2386,2 | 1624,8 | 1685,8 | 5696,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение», в том числе: | 140,1 | 0 | 0 | 140,1 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 140,1 | 0 | 0 | 140,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.», в том числе: | 2246,1 | 1624,8 | 1685,8 | 5556,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2246,1 | 1624,8 | 1685,8 | 5556,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» | - | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Литвиновского сельского поселения | - | муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответствен-  ный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задачи комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан,  организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество мероприятий  по повышению  заинтересованности граждан,  организаций и  иных лиц в решении  вопросов благоустройства  муниципального  образования | возрастающий | МП | единиц | 10 | 2023 | 10 | 12 | 12 | 15 | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | - |
| 1.2. | Количество мероприятий  по повышению уровня  просвещенности  муниципального  образования в сфере  благоустройства | возрастающий | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

2.1. План достижения показателей

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показате  ля | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан,  организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество  мероприятий по  повышению  заинтересован  ности граждан,  организаций и  иных лиц в  решении  вопросов  благоустройст-  ва муниципаль-  ного образова-  ния Литвиновское сельское поселение | ГП | единиц | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 |
| 2.1. | Количество  мероприятий по  повышению  уровня  просвещеннос-  ти муниципаль-  ного образования литвиновское сельское поселение сфере  благоустройства | МП | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Литвиновского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» | осуществле  ние текущей детяельно  сти | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты,  направленном на повышение  заинтересованности граждан и иных лиц  в решение вопросов  благоустройства муниципальных  образований | человек | 100 | 2023 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 1.2. | «Реализовано  мероприятие по  проведению весеннего Дня  древонасаждений» | осуществле  ние текущей деятельно  сти | количество человек, принявших участие в  весеннем дне древонасаждения,  направленном на повышение  заинтересованности граждан и иных лиц в  решение вопросов благоустройства  муниципального образования Литвиновское сельское поселение | человек | 50 | 2023 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 1.3 | «Реализовано  мероприятие по  проведению осеннего месячника  чистоты» | осуществле  ние текущей деятельно  сти | количество человек, принявших участие в  осеннем месячнике чистоты, направленном на  повышение заинтересованности граждан и иных лиц  в решение вопросов  благоустройства Литвиновского сельского поселения | человек | 100 | 2023 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 1.4 | «Реализовано  мероприятие по  проведению осеннего Дня  древонасаждений» | осуществле  ние текущей деятельно  сти | количество человек, принявших участие в  осеннем дне древонасаждения,  направленном на повышение  заинтересованности граждан и иных лиц в  решение вопросов благоустройства Литвиновского сельского поселения | человек | 50 | 2023 | 55 | 60 | 65 | 70 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» | Х | 140,1 | - | - | 140,1 |
| местный бюджет (всего): | 140,1 | - | - | 140,1 |
|  | 1.1. Мероприятие (результат)  «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» |  | - | - | - | - |
| местный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| 1.2. Мероприятие (результат)  «Реализовано мероприятие по  проведению весеннего  Дня древонасаждений» | - | - | - | - |
| местный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| 1.3. Мероприятие (результат)  «Реализовано мероприятие по  проведению осеннего  месячника чистоты» | - | - | - | - |
| местный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| 1.4. Мероприятие (результат)  «Реализовано  мероприятие по  проведению осеннего  Дня древонасаждений» | - | - | - | - |
| местный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступле  ния контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения АдминистрацииЛитвиновского сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан,  организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведеннию весеннего месячника чистоты» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены  заинтересованные лица о проведении  весеннего месячника чистоты» | март – апрель 2025 г.;  март – апрель 2026 г.;  март – апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна)) |  | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | март – апрель 2025 г.;  март – апрель 2026 г.;  март- апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |  | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ  данных  по  итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г.;  апрель 2026 г.;  апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |  | нет информационной системы |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены  заинтересованные лица о проведении  весеннего Дня древонасаждений» | март – апрель 2025 г.;  март – апрель 2026 г.;  март – апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |  | нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые  значения  о количестве посадочного  материала и мест посадки» | март 2025 г.;  март 2026 г.;  март 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |  | нет информационной системы |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» | апрель 2025 г.;  апрель 2026 г.;  апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |  | нет информационной системы |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных,  представленных  по  итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г.;  апрель 2026 г.;  апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |  | нет информационной системы |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению  осенного месячника чистоты» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация о ходе  исполнения | нет информационной системы |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены  заинтересованные лица о проведении  осеннего месячника чистоты» | август – сентябрь 2025 г.;  август – сентябрь 2026 г.;  август –сентябрь  2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые  значения с  о количестве и виде  запланированных мероприятий» | август 2025 г.;  август 2026 г.;  август 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация о ходе  исполнения | нет информационной системы |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся  осенний месячник чистоты» | сентябрь–октябрь 2025 г.;  сентябрь-октябрь 2026 г.;  сентябрь-октябрь  2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х |
| 1.14 | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ  данных, представленных  по  итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.;  октябрь 2026 г.;  октябрь 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация о ходе  исполнения | нет информационной системы |
| 1.15 | Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению  осеннего Дня древонасаждения» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация о ходе  исполнения | нет информационной системы |
| 1.16 | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены  заинтересованные лица о проведении осеннего  Дня древонасаждений» | сентябрь-октябрь 2025 г.;  сентябрь-октябрь 2026 г.;  сентябрь-октябрь  2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |  | нет информационной системы |
| 1.17 | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые  значения  о количестве посадочного  материала и мест посадки» | октябрь 2025 г.;  октябрь 2026 г.;  октябрь 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация о ходе  исполнения |  |
| 1.18 | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся  осенний День древонасаждений» | октябрь 2025 г.;  октябрь 2026 г.;  октябрь 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация о ходе  исполнения |  |
| 1.19 | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ  данных, представленных  по  итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.;  октябрь 2026 г.;  октябрь 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | информация о ходе  исполнения |  |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.» | - | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Литвиновского сельского поселения | - | муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере  ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | Значения показателя | Ответствен-  ный за достижение показателя | Информационная система |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задачи комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения .  Доля протяженности сетей уличного освещения обеспеченного освещением в ночное время | возрастающий | МП | % | 30 | 2023 | 35 | 40 | 45 | 50 | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения | - |
| 1.2. | Благоустройство мест захоронения .  Доля памятников отвечающих удовлетворительному состоянию | возрастающий | МП | % | 1 | 2023 | 2 | 2 | 3 | 3 | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  « Реализованы мероприятия по содержанию сетей уличного (наружного) освещения территории» | Осуществление расходов по оплате сетей уличного освещения  (количество заключеных договоров) | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Литвиновского сельского поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по озеленению территории Литвиновского сельского поселения» | Содержание парка  (Количество заключеных договоров) | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Литвиновского сельского поселения | единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по содержанию мест захоронения» | противоклещевая обработка  (количество заключеных договоров) | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Литвиновского сельского поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по прочим мероприятиям по благоустройству» | Отлов бродячих собак(количество заклбченых договоров) | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Литвиновского сельского поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» | Х | 2246,1 | 1624,8 | 1685,8 | 5556,7 |
| местный бюджет (всего): | 2246,1 | 1624,8 | 1685,8 | 5556,7 |
|  | 1.1. Мероприятие (результат  «Реализованы мероприятия по содержанию сетей уличного (наружного) освещения территории»» | 95105031340228280247 | 1466,1 | 1524,8 | 1585,8 | 4576,7 |
| местный бюджет (всего), из них: | 1466,1 | 1524,8 | 1585,8 | 4576,7 |
|  | 1.2 Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по озеленению территории Литвиновского сельского поселения» | 95105031340228290244 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 |
|  | 1.3Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по содержанию мест захоронения» | 95105031340228300244 | 440,0 | 0 | 0 | 440,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 440,0 | 0 | 0 | 440,0 |
|  | 1.4Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по прочим мероприятиям по благоустройству» | 95105031340228310244 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  | 1.5 Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок» | 95104061340286020244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступле  ния контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Литвиновского сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1  «Реализованы мероприятия по содержанию сетей уличного (наружного) освещения территории» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г.  01 февраля 2026 г.  01 февраля 2027г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр закупок | нет информационной системы |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г.  30 июня 2026 г  30 июня 2027 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр контрактов | нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежемесячно 2025 г.  2026г  2027 г | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Акт приемки | нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | ежемесячно 2025 г.  2026г  2027 г | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.6 | Мероприятие (результат)1.2  «Реализованы мероприятия по озеленению территории Литвиновского сельского поселения» | Ежемесячно  2025г  2026г  2027г | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |  | нет информационной системы |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 1.3  «Реализованы мероприятия по содержанию мест захоронения» |  | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |  | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г.  01 февраля 2026 г.  01 февраля 2027г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр закупок | нет информационной системы |
| 1.9 | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г.  30 июня 2026 г  30 июня 2027 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр контрактов | нет информационной системы |
| 1.10 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Апрель-май  2025 г.  2026г  2027 г | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Акт приемки | нет информационной системы |
| 1.11 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | Май-июнь  2025 г.  2026г  2027 г | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.12 | Мероприятие1.4 (результат)  «Реализация прочих мероприятий по благоустройству» | 2025г  2026г  2027г | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения (Аксенова Ирина Александровна) |  | нет информационной системы |
| 1.13 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г.  01 февраля 2026 г.  01 февраля 2027г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр закупок | нет информационной системы |
| 1.14 | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г.  30 июня 2026 г  30 июня 2027 г. | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Реестр контрактов | нет информационной системы |
| 1.15 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025 г.  2026г  2027 г | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Акт приемки | нет информационной системы |
| 1.16 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025 г.  2026г  2027 г | ведущий специалист Администрации Литвиновского сельского поселения (Якшева Оксана Анатольевна) | Платежное поручение | нет информационной системы |

Ведущий специалист О.И. Романенко