Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

# по итогам 12 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрацией Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 124.	На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 120,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 120,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 119,8 тыс. рублей или 99,85 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»;

Комплекс процессных мероприятий 2– «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»;

Комплекс процессных мероприятий 3 -  «Развитие газотранспортной системы».

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» в 2025 году муниципальной  программой предусмотрено 20,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 20,0 тыс. рублей или100,0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат),

Контрольная точка 1.3.1. Заключение контракта на оказание услуг. Заключено два договора на приобретение лампочек.

Контрольная точка 1.3.3. Выполнение работ в соответствии с условиями контракта. Работы выполнены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 119,8 тыс. рублей или 99,8 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Контрольная точка 1.2.1. Заключение контракта на выполнение работ.  Контракты заключены.

Контрольная точка 1.2.4. Завершение работ по строительству или реконструкции объектов электрических сетей. Работы выполнены в срок.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» оценивается на основании 3 контрольных точек. Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие газотранспортной системы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.