Пояснительная информация к отчету о ходе реализации Муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2025 год по итогам 12 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 121.

На реализацию муниципальной программы

в 2025 году предусмотрено 1830,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1830,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 1830,8тыс. рублей или 100 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»

-Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

- Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

В рамках муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 1показателя муниципальной программы.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»

в 2025 году программой предусмотрено 547,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 547,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 547,7 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» оценивается на основании 4 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.

Все контрольные точки  уже исполнены:

Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок»

Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году  муниципальной (комплексной) программой предусмотрено 1 283,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 283,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 1283,1 тыс. рублей или 100 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 4 контрольные точки в установленный срок.

Контрольная точка    1.1.1. «Закупки включены в план закупок»

Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг».

Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам».

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольные точки в установленный срок.

Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок»

Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок».

Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»

Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.