РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛИТВИНОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2026 года                                   № 71                           с.Литвиновка

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» за 2025 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Литвиновского сельского поселения от 10.07.2024 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения» Администрация Литвиновского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Литвиновского сельского поселения | И.Н. Герасименко |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Литвиновского

сельского поселения

от 17.03.2026 № 71

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на на территории Литвиновского сельского поселения» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий  повышения качества и комфорта проживания населения на территории Литвиновского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 28.11.2017 № 104 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество благоустроенных общественных территорий на территории Литвиновского сельского поселения.

- повысилось качество и комфорт проживания населения на территории Литвиновского сельского поселения.

Раздел 2. Меры по реализации муниципальной программы

В 2025 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» вносились изменения:

- от 19.02.2025 № 29 «О внесении изменений в постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 28.11.2017 № 104».

- от 28.05.2025 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 28.11.2017 № 104».

- 10.07.2025 № 93 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 28.11.2017 № 104».

- 24.09.2025 № 111 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 28.11.2017 № 104».

- 31.10.2025 № 122 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 28.11.2017 № 104».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы

на 2025 год составил – 1809,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1809,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований составил 1809,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1809,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1809,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 1809,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1809,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Объём неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил –0,5 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния благоустроенности поселения».

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 1показателя муниципальной программы.

Показатели, предусмотренные муниципальной программой на конец года достигнуты.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 134,6 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью-134,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 134,6 тыс.рублей   или 100 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1675,2 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью – 1675,2 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 225 года составило 1674,8 тыс. рублей или 100 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Литвиновского сельского поселения» оценивается на основании 15контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года достигнуты 15 контрольных точек.

На территории Литвиновского сельского поселения состоялся:

- весенний месячник чистоты, в котором приняло участие 120 человек;

- весенний День древонасаждения, в котором приняло участие 55 человек;

- осенний месячник чистоты, в котором приняло участие 120 человек;

- осенний День древонасаждения, в котором приняло участие 55 человек;

Для поддержания в чистоте общественных территорий Литвиновского сельского поселения было заключено 6 ГПД на содержание работника парка.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий ««Проведены мероприятия, направленные на поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения»»оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025года достигнуты 4 контрольных точки по каждому мероприятию:

Выполнены работы по противоклещевой обработки территории Литвиновского сельского поселения на сумму 14,6 тыс.рублей.

Выполнены работы по  отлову и содержанию безнадзорных животных  на территории Литвиновского сельского поселения на сумму 17,2 тыс.рублей.

Предоставлены услуги организации мест первичного сбора отработанных ртутных ламп от населения, с их последующим вывозом и передачей на утилизацию на сумму 46,4 тыс.рублей.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и показатели, предусмотренные муниципальной программой на конец 2025 года достигнуты.

Ведущий специалист 	О.И. Романенко

### Приложение 1 ### к отчету о реализации муниципальной программы ### «Формирование современной городской среды на ### территории Литвиновского сельского поселения» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

### а также контрольных точек муниципальной программы

### «Формирование современной городской среды на

территории Литвиновского сельского поселения» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие (результат)1.1 « Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты | март – апрель 2025 г | март – апрель 2025 г | человек | 120 | 120 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 3 | Контрольная точка 1.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | март – апрель 2025 г | март – апрель 2025 г | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 4 | Контрольная точка 1.1.2 «Состоялся весенний месячник чистоты» | март – апрель 2025 г | март – апрель 2025 г | человек | 120 | 120 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 5 | Контрольная точка 1.1.3 «Анализ данных по итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г | апрель 2025 г | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» | апрель 2025 г | апрель 2025 г | человек | 55 | 55 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 7 | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» | март – апрель 2025 г | март – апрель 2025 г | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 8 | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» | март 2025 г | март 2025 | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 9 | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» | апрель 2025 г | апрель 2025 г | человек | 55 | 55 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 10 | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г | апрель 2025 г | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 11 | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» | сентябрь–октябрь 2025 г. | сентябрь–октябрь 2025 г. | человек | 120 | 120 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 12 | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | август – сентябрь 2025 г | август – сентябрь 2025 г | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 13 | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения с о количестве и виде запланированных мероприятий» | август 2025 г. | август 2025 г. | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 14 | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся осенний месячник чистоты» | сентябрь–октябрь 2025 г. | сентябрь–октябрь 2025 г. | человек | 120 | 120 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 15 | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г. | октябрь 2025 г. | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 16 | Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждения» | октябрь 2025 г. | октябрь 2025 г. | человек | 55 | 55 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 17 | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | сентябрь–октябрь 2025 г. | сентябрь–октябрь 2025 г. | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 18 | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки» | октябрь 2025 г. | октябрь 2025 г. | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 19 | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День древонасаждений» | октябрь 2025 г. | октябрь 2025 г. | человек | 55 | 55 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 20 | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г. | октябрь 2025 г. | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 21 | 2.Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по содержанию сетей уличного (наружного) освещения территории» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 23 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025г | 01 февраля 2025г |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |
| 24 | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 | 30 июня 2025 |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |
| 25 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно в течении 2025 г | Ежемесячно в течении 2025 г |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |
| 26 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | Ежемесячно в течении 2025 г | Ежемесячно в течении 2025 г |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |
| 27 | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализованы мероприятия по содержанию мест захоронения» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 28 | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025г | 01 февраля 2025г |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |
| 29 | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 | 30 июня 2025 |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |
| 30 | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Апрель-май 2025 г | Апрель-май 2025 г |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |
| 31 | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | Май-июнь 2025 | Май-июнь 2025 |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |
| 32 | Мероприятие1.4 (результат) «Реализация прочих мероприятий по благоустройству» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 33 | Контрольная точка 1.4.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 | 01 февраля 2025 |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |
| 34 | Контрольная точка 1.4.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 | 30 июня 2025 |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |
| 35 | Контрольная точка 1.4.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025 г. | 2025 г. |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |
| 36 | Контрольная точка 1.4.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025г | 2025г |  |  |  | Ведущий специалист Администрации ЛСП |  |

### Приложение 2

### к отчёту о реализации муниципальной

### программы «Формирование современной городской

### среды на территории

### Литвиновского сельского поселения» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

### муниципальной муниципальной программы

### «Формирование современной городской среды на

территории Литвиновского сельского поселения» за 2025 год

| Наименование муниципальной(комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной(комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» за 2025 год | всего | 1809,8 | 1809,8 | 1809,3 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 1809,8 | 1809,8 | 1809,3 | 100 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета<2> |  | Х |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1809,8 | 1809,8 | 1809,3 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  | Х |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» | всего | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 100 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <2> |  | Х |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  | Х |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.» | всего | 1675,2 | 1675,2 | 1674,8 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 1675,2 | 1675,2 | 1674,8 | 100 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1675,2 | 1675,2 | 1674,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |

### Приложение 3 к отчёту о реализации муниципальной

### программы «Формирование современной городской

### среды на территории Литвиновского сельского поселения» за 2025 год

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### Муниципальная(комплексная) программа ««Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» за 2025 год » |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ### Показатели муниципальной (комплексной) программы ««Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» | единицы |  | возрастающий |  | 1 | 1 | 100% |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель1.1. Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципального образования | единицы |  | возрастающий |  | 10 | 10 | 100% |  |
| 2.2. | Показатель 1.2 Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципального образования в сфере благоустройства | единицы |  | возрастающий |  | 1 | 1 | 100% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1 Содержание сетей уличного освещения . Доля протяженности сетей уличного освещения обеспеченного освещением в ночное время | значение |  | возрастающий |  | 35 | 35 | 100% |  |
| 2.2. | Показатель 1.2 Благоустройство мест захоронения . Доля памятников отвечающих удовлетворительному состоянию | значение |  | возрастающий |  | 2 | 2 | 100% |  |

### Ведущий специалист                             О.И. Романенко