РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2026 года                                   № 74                                с.Литвиновка

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Литвиновского сельского поселения от 10.07.2024 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения» Администрация Литвиновского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Литвиновского сельского поселения | И.Н. Герасименко |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению Администрации

Литвиновского

сельского поселения

от 17.03.2026 № 74

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий  повышения качества и комфорта проживания населения на территории Литвиновского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 121 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Литвиновского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения.

Раздел 2. Меры по реализации муниципальной программы

В 2025 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие транспортной системы» вносились изменения:

- от 19.02.2025 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 121».

- 31.10.2025 № 127 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 121».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы

на 2025 год составил – 1830,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1830,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований составил 1830,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1830,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1830,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 1830,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1830,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»;

Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;

Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции  и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 1показателя муниципальной программы.

Показатели, предусмотренные муниципальной программой на конец года достигнуты.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 547,7 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью-547,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 547,7 тыс.рублей   или 100 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1283,1 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью – 1283,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 225 года составило 1283,1 тыс. рублей или 100 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции  и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 225 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольных точек.

На территории Литвиновского сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

- Произведена дорожная разметка по ул. Центральная в с. Литвиновка и в х. Кононов  и  разметка пешеходных переходов на сумму 206,15 тыс. рублей.;

- Произведен ремонт освещения пешеходников по ул. Школьной в с. Литвиновка и х. Кононов на сумму 73,85 тыс.рублей;

- Установка уличного освещения в с. Литвиновка по ул. Буденного на сумму 267,7 тыс.рублей;

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025года достигнуты 4 контрольных точки по каждому мероприятию:

Выполнена подсыпка щебнем  в с. Литвиновка по ул. Школьная, переулкам Зеленый, Речной, трудовой  на общую сумму 463,0 тыс. рублей.

Выполнена подсыпка щебнем  в с. Литвиновка по переулку Больничный на общую сумму 400,0 тыс. рублей.

Произведен ямочный ремонт в х. Кононов по ул. Молодежная и в с. Литвиновка по ул . Зои Космодемьянской, ул. Буденного на сумму 119,77 тыс. рублей.

Произведен ямочный ремонт в х. Кочевань по ул. Мира на сумму 80,4 тыс. рублей.

Выполнены работы по грейдерованию в с. Литвиновка на сумму 100.0 тыс. рублей.

Произведена россыпь противогололедных материалов на общую сумму  100,0 тыс. рублей.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и показатели, предусмотренные муниципальной программой на конец 2025 года достигнуты.

Ведущий специалист                   О.И. Романенко

### Приложение 1 ### к отчету о реализации муниципальной программы ### «Развитие транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

### а также контрольных точек муниципальной программы

### «Развитие транспортной системы» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие (результат)1.1 «Выполнены работы по повышению уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Х | Х | Условных единиц (штук) | 1 | 1 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 3 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025 г | 01 февраля 2025 г | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 4 | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г | 30 июня 2025 г | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 5 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г | 15 декабря 2025 г | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 6 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г | 25 декабря 2025 г | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 7 | 2.Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержане сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | Х | Х | Условных единиц (штук) | 1 | 1 | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 9 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01 февраля 2025г | 01 февраля 2025г | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 10 | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 | 30 июня 2025 | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 11 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г | 15 декабря 2025 г | Х | Х | Х | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |
| 12 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г | 25 декабря 2025 г |  |  |  | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству |  |

### Приложение 2

### к отчёту о реализации муниципальной

### программы «Развитие транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

### муниципальной программы

### «Развитие транспортной сети» за 2025 год

| Наименование муниципальной(комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной(комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### «Развитие транспортной системы» за 2025 год | всего | 1830,80 | 1830,80 | 1830,80 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 1830,80 | 1830,80 | 1830,80 | 100 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета<2> |  | Х |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1830,80 | 1830,80 | 1830,80 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  | Х |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» | всего | 547,7 | 547,7 | 547,7 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 547,7 | 547,7 | 547,7 | 100 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <2> |  | Х |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 547,7 | 547,7 | 547,7 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  | Х |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.» | всего | 1283,1 | 1283,1 | 1283,1 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 1283,1 | 1283,1 | 1283,1 | 100 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1283,1 | 1283,1 | 1283,1 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |

### Приложение 3

### к отчёту о реализации муниципальной

### программы «Развитие транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### Муниципальная(комплексная) программа «Развитие транспортной системы» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| ### Показатели муниципальной (комплексной) программы ««Развитие транспортной системы» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель 1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | процентов |  | убывание |  | 46,5 | 46,5 | 100% |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель1.1. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | Погибших на 1 тыс. населения |  | ведомственный |  | 0 | 0 | 100% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километров |  | возрастающий |  | 10,46 | 10,46 | 100% |  |
| 2.2. | Показатель 1.2 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Литвиновского сельского поселения | километров |  | возрастающий |  | 31,7 | 31,7 | 100% |  |
| 2.3 | Показатель 1.3 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного | километров |  | возрастающий |  | 10,1 | 10,1 | 100% |  |

### Ведущий специалист:                                                                          О.И. Романенко